**Итоги реализации приоритетного проекта в Петроградском районе в 2019**

В 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Петроградском районе были благоустроены 5 общественных пространств и 16 дворовых территорий.

***Благоустройство прибрежной территории по адресу: наб. р. Карповки (от улицы Чапаева до территории Первого медицинского университета)***

Проект благоустройства территории был разработан на основании «Концепции развития пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов в Санкт-Петербурге на 2019-2022 годы», ориентированной на комплексный подход при реализации мероприятий, направленных на повышение комфортности городской среды, посредством их синхронной реализации в период с 2019 по 2022 годы.

Благоустройство набережной реки Карповки было решено выполнять в 2 этапа. В 2019 году выполнены работы по реализации первый этап - от улицы Чапаева до территории Первого медицинского университета.

Данные работы являются стартовым проектом развития прогулочной зоны вдоль реки Карповки – центра притяжения Петроградского района.

На указанной территории сформирован транзитный прогулочный маршрут для пешеходов всех групп населения с возможность проезда велосипедистов. Предусматривается организация отдельной, удобной и безопасной пешеходной зоны вдоль имеющегося проезда со спусками к воде.

В ходе реализации проекта выполнены следующие виды работ: устройство велодорожки, устройство асфальтобетонного покрытия проезда, установлены радиальные скамьи, установлены скамьи «Куб», установлены скамьи для маломобильных групп населения, установлены вращающиеся скамьи, установлено газонное ограждение, выполнено мощение цветной тротуарной плиткой на площади; установлены малые архитектурные формы:

 - урны – 31 шт.;

 - урны для сбора экскрементов животных – 12 шт.;

 - велоремонтная установка с возможностью подкачки шин – 1 шт.;

 - болларды – 7 шт.;

 - трубы для разговоров «Эхо» - 1 шт.;

 - велопарковки – 9 секций;

На обширной площадке перед зданием Гренадерских казарм (Чапаева ул., д.30) устроена спортивная зона с тренажерам для работы с собственным весом, детская зона с игровым оборудованием для разных возрастов, включая оборудование для мамомобильных групп, площадка для садоводства, прогулочная зона с местами для отдыха.

Установлены: конструкция для лазания «чудо-сфера», игровая площадка на рельефе, включающая трубу – тоннель, зацепы для скалолазания; ступени на склоне, мультвертушка чаша; пружинка «Улитка»; спортивное оборудование.

На центральной части общественного пространства установлен амфитеатр на искусственном рельефе, навес с качелями и узнаваемым арт-объектом «Карп».

Установлены новые опоры освещения на прогулочной части. Высажены деревья и кустарники.

***Благоустройство прибрежной территории Крестовского острова от станции метро «Новокрестовская» до дома № 14 литера А по Южной дороге***

В границах проектирования выделены 2 участка проведения работ по благоустройству:

1 – й участок представляет собой обширную площадку от вестибюлей метрополитена до набережной Финского залива. 2 –й участок предполагает устройство совмещенной детской и спортивной площадки с конструкцией для лазания и устройством каучукового покрытия площадью 507 кв.м. На этих участках формируется основная часть благоустройства. Эта часть становится новым центром притяжения отдыхающих и активизирует этот участок, формируя благоприятную и комфортную зону отдыха горожан.

Выполнены следующие работы: организация комфортной пешеходной зоны от метрополитена к береговой полосе, установлены скамейки и урны на всех пешеходных зонах и рядом с площадкой для отдыха, свободно сформированы «островки» зелени в прогулочной зоне у метрополитена и выполнено «зеленое» экранирование деревьями зоны детской и спортивной площадки от транзитной зоны.

Выполнено устройство рулонных газонов – 4545,2 кв.м

Установлены блокираторы движения – 1

Установлены скамьи – 217 шт.

Высажены декоративные кустарники- 2011 шт.

Высажены деревья – 205 шт.

Выполнено мощение цветной тротуарной плиткой на площади 2 595 кв.м;

Установлены качели «пергола» - 2 шт.

Установлены урны, велопарковки, бинокли смотровые стационарные – 6 шт.

 Установлен знаковый элемент территории – скульптура «футбольный мяч»,

Обеспечена доступность всей территории общественного пространства для маломобильных групп населения.

***Устройство парапета вдоль Каменноостровского пр. от дома 66 до Аникушинского сквера***

Существующий парапет от Ушаковского моста до Аникушинского сквера проходит вдоль центральной магистрали Петроградского района – Каменноостровского проспекта и долгое время находился в неудовлетворительном состоянии. На значительных по протяженности участках парапета наблюдались нарушения кирпичной кладки, отслоения плитки, что отрицательно сказывалось на облике Каменноостровского проспекта.

Поскольку старый парапет не подлежал восстановлению, он был полностью демонтирован и установлен новый.

***Создание общественного пространства на крыше бомобоубежища по адресу: Любанский пер., д.2***

В 2018 году победителем проекта «Твой бюджет» в Петроградском районе стала Каминская Катерина, предложившая концепцию создания социально-полезного пространства с реконструкцией территории над бомбоубежищем. На основании материалов концепции по заказу администрации района был разработан проект благоустройства территории. Реализация проекта состоялась в 2019 году.

В результате выполнения работ жители района вместо заброшенной территории над бывшим бомбоубежищем получили новую общественную территорию. Облик нового общественного пространства, конечно же, должен был стать созвучен расположенным рядом объектам, а именно скверу Виктора Цоя и знаменитой Камчатке.

На крыше бомбоубежища появилось покрытие из плитки мощения, выполненное в форме гитары, высажены кустарники и многолетние растения, отремонтированы спуски. Весной 2020 года пространство получит свое наполнение малыми архитектурными формами.

Получившаяся площадка может быть использована для проведения различных мероприятий, таких как «Соседский фестиваль», выставок различной направленности.

К тому же в 2019 году помещения бывшего бомобубежища переданы в пользование ГБУ спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Радуга». Уже начаты работы по устройству бассейна.

***Благоустройство территории у памятника С.М.Кирову на Крестовском острове у стадиона «Газпром-Арена»***

Голубые ели, высаженные у памятника С.М.Кирову, уже не первый год находились в неудовлетворительном состоянии, хвоя во многих местах пожелтела и обвалилась. 3 декабря 2018 года специалисты Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга обследовали ели. По результатам обследования установлено, что из 43 елей на 35 деревьях сушь составляет 100% и на 8 – 70 %. Все деревья подлежат санитарной рубке. На основании обследования администрации Петроградского района был выдан порубочный билет №5 от 19.02.2019, в соответствии с которым выполнялись работы.

По данным КГИОП количество елей у памятника должно составлять 50 штук, недостающие ели были высажены в ходе выполнения работ.

В соответствии с государственным контрактом от 12.08.2019 №0172200003819000077\_97900, заключенного между администрацией Петроградского района и подрядной организацией ООО «ОпрСтрой», с 22 августа 2019 года начато выполнение работ по валке, корчевке и посадке елей у памятника С.М.Кирову на Крестовском острове.

Поскольку территория, на которой проводились работы является объектом культурного наследия регионального значения «Приморский парк Победы», работы выполнялись в точном соответствии с выданным Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. По заданию заказчика высажены крупноразмерные голубые ели «Глаука» высотой 5 м.