#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ		ОКУД

11.09.2012                                                                                №  113

О необходимости продления срока

реализации инвестиционного проекта

по адресу: Центральный район,

Дегтярный пер., участок 1 (западнее

пересечения с Новгородской ул.)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о представлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

- В соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, протокол № 398 от 23.08.2012, продлить срок реализации инвестиционного проекта –  строительства 1 очереди (пускового комплекса с подземной автостоянкой) корп.1-3 административного и общественного делового комплекса с подземной автостоянкой  до 30.11.2013.

- Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

- Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству Кузнецова В.А.

Председатель

Комитета по строительству						    В.В. Семененко