#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.04.2014							                         №_109

О необходимости продления срока реализации

инвестиционного проекта по адресам:

Красногвардейский район, Большая Охта, квартал  25,

(Большеохтинский пр., д.15, корп.2, литера А, с

прилегающей территорией - участок С-1)

(Абросимова ул., д.12, литера Б, д.14, литера А, д.10, - участок С-2)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства                            Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответственностью  «Питер-Констракшн»и в соответствии и решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, протокол  № 465 от 30.04.2014, продлить срок реализации инвестиционного проекта – строительство многоквартирных домов со встроенными паркингами и встроенными нежилыми помещениями по адресу: Красногвардейский район, Большая Охта, квартал 25 (Большеохтинский пр., д.15, корп.2, литера А, с прилегающей территорией - участок С-1) (Абросимова ул., д.12, литера Б, д.14, литера А, д.10, - участок     С-2) - до 31.08.2015.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству Р.А.Ситдикова.

Председатель Комитета  	          				     М.В. Демиденко