Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ПЕРИОД 2023-2027 ГОДОВ»**

1. **ПАСПОРТ**

**региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование региональной программы | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов |
| 2. | Дата принятия решения о разработке региональной программы | 07.12.2022 |
| 3. | Ответственный исполнитель региональной программы | Комитет по энергетике и инженерному обеспечению |
| 4. | Соисполнители региональной программы | - |
| 5. | Участники региональной программы | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;ГУП «ТЭК СПб» |
| 6. | Цели региональной программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга с учетом перспективных потребностей, определяемых документами территориального планирования, схемами и программами перспективного развития коммунальной инфраструктуры и энергетики |
| 7. | Задачи региональной программы | Обеспечение населения Санкт-Петербурга надежным и качественным теплоснабжением и водоснабжением |
| 8. | Целевые показатели региональной программы | Удельное количество повреждений на сетях теплоснабжения – 10,0 ед./10 км;Удельное количество повреждений на сетях водоснабжения – 1,6 ед./10 км;Уровень потерь на тепловых сетях (к отпуску в сеть) – 9,2%;Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях – 8,1%;Общая численность населения Санкт-Петербурга, для которого улучшится качество услуг – 938 тыс. человек |
| 9. | План мероприятий с указанием сроков реализации | Мероприятия региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов» реализуются в соответствии с государственной программой Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486 |
| 10. | Этапы и сроки реализации региональной программы | 2023-2027 годы |
| 11. | Объемы финансирования региональной программы | Общий объем финансирования региональной программы – 7 491 888,64 тыс. руб., в том числе за счет:средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 2 632 963,00 тыс. руб.;средств бюджета Санкт-Петербурга – 1 633 397,00 тыс. руб.;внебюджетных источников финансирования – 3 225 528,64 тыс. руб. |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации региональной программы | Достижение значений показателей региональной программы не ниже целевого уровня |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**сферы реализации региональной программы
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга
на период 2023-2027 годов»**

Развитие коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга направлено на гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъекта Российской Федерации, эффективное обеспечение потребностей
социально-экономического развития Санкт-Петербурга соответствующими объемами производства и поставки продукции и услуг сфер коммунальной инфраструктуры
и энергетики, которое означает удовлетворение внутреннего спроса, формируемого,
в том числе, в рамках реализации национальных программ и проектов, создает комфортные
и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения Санкт-Петербурга.

Система коммунальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге в части теплоснабжения и водоснабжения по состоянию на 01.01.2022 обладает следующими характеристиками.

Система теплоснабжения Санкт-Петербурга включает в себя 9756 км тепловых сетей (из них требуют замены 2878 км (29,5%)), 888 источников теплоснабжения суммарной тепловой мощностью 28 625 Гкал/ч.

Система водоснабжения Санкт-Петербурга включает в себя 7796 км водопроводных сетей (из них требуют замены 3005 км (38,5%)), 188 повысительных насосных станций,
10 водопроводных станций приведенной мощностью порядка 2,3 млн куб. м в сутки (крупнейшие – Южная водопроводная станция, Северная водопроводная станция, Главная водопроводная станция), 2 завода по производству гипохлорита натрия.

Региональная программа разработана на основании:

подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации
по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации от 24.08.2022
№ Пр-1483ГС;

постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253
«Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы и о внесении изменений
в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию
в Российской Федерации»;

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»;

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» (далее – государственная программа Санкт-Петербурга).

Реализация мероприятий региональной программы позволит обеспечить население Санкт-Петербурга надежным и качественным теплоснабжением и водоснабжением, гарантированно соответствующими нормативным требованиям.

Ожидаемые результаты реализации региональной программы:

снижение уровня потерь на сетях теплоснабжения и водоснабжения;

снижение количества технологических нарушений на сетях теплоснабжения
и водоснабжения;

увеличение общей численности населения Санкт-Петербурга, для которого улучшится качество услуг;

увеличение объемов перекладки сетей инженерно-технического назначения.

В ходе выполнения мероприятий региональной программы целевые показатели будут достигнуты.

Мероприятия региональной программы реализуются в соответствии
с государственной программой Санкт-Петербурга, являющейся расходным обязательством бюджета Санкт-Петербурга, инвестиционной программой ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 30.10.2020 № 121-р (в редакции от 18.11.2022),
и инвестиционной программой ГУП «ТЭК СПб» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 229-р
(в редакции от 18.11.2022).

Схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.08.2022 № 762, и схемой водоснабжения, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 989
(в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 437), определена необходимость реализации мероприятий региональной программы.

Мероприятия региональной программы в сфере теплоснабжения нацелены
на обеспечение качественным и надежным теплоснабжением населения Санкт-Петербурга преимущественно Пушкинского и Колпинского районов Санкт-Петербурга, являющихся приоритетными в части реконструкции систем теплоснабжения на территории
Санкт-Петербурга.

Мероприятия региональной программы в сфере водоснабжения будут способствовать снижению количества повреждений на сетях водоснабжения
и обеспечению 100% населения Санкт-Петербурга в количестве 700 тыс. человек, подключенного к указанным сетям водоснабжения, качественной питьевой водой.

Мероприятия региональной программы в сфере водоснабжения реализуются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в сфере теплоснабжения – за счет внебюджетных источников финансирования ГУП «ТЭК СПб» с софинансированием за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Расходы на реализацию мероприятий региональной программы соответствуют
Закону Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», инвестиционной программе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.10.2020 № 121-р (в редакции от 18.11.2022), и инвестиционной программе ГУП «ТЭК СПб» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018
№ 229-р (в редакции от 18.11.2022).

**3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ**

**региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Формасобственности | Мощность, производительность объекта, протяженность объекта | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) | Участник, реализующий мероприятие |
| единица измерения | значение | всего, тыс.₽ | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс.₽ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИТОГО по Санкт-Петербургу: | Х | Х | 7 491 888,64 | 2 632 963,00 | Х |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»: | Х | Х | 2 677 694,00 | 1 044 297,00 | Х |
| 1 | Реконструкция водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского | Информация отсутствует | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 1,9 | 812 212,00 | 316 762,00 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 2 | Реконструкция водовода по пр. Металлистов от Пискаревского пр. до ш. Революции | Информация отсутствует | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 1,2 | 494 641,00 | 192 909,00 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 3 | Реконструкция водовода по пр. Большевиков от пр. Пятилеток до ул. Новоселов | Информация отсутствует | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 2,6 | 726 012,00 | 283 144,00 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петергофское ш. от Доблести ул. до пр. Маршала Жукова Д=1000-1200 мм | Информация отсутствует | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 2,1 | 415 029,00 | 161 861,00 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети Д=300-900 мм с примыкающими домовыми вводами по адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы Трефолева, площадь Стачек | Информация отсутствует | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 1,2 | 229 800,00 | 89 622,00 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»: | Х | Х | 4 814 194,64 | 1 588 666,00 | Х |
| 6 | Реконструкция котельной с внешними инженерными сетями по адресу:г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д.3, литер А | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит. А | Объект производственного назначения | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Гкал/ч | 33,7 | 1 722 084,33 | 568 286,00 | ГУП«ТЭК СПб» |
| 7 | Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9 (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д. 9, лит. А. | Объект производственного назначения | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Гкал/ч | 629,1 | 523 834,26 | 172 864,00 | ГУП«ТЭК СПб» |
| 8 | Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-30М №2, с монтажом системы автоматизации, КИПиА, с обвязкой трубопроводов, арматуры по адресу: п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А. | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А. | Объект производственного назначения | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Гкал/ч | 70,0 | 155 932,56 | 51 457,00 | ГУП«ТЭК СПб» |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей в Квартале 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3 (СМР) | Магистральные и распределительные тепловые сети от ТЭЦ ООО "Генерирующая Компания Обуховоэнерго" | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 0,83 | 130 663,54 | 43 118,00 | ГУП«ТЭК СПб» |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое - от ЦТП по адресу пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, от ЦТП до УТ-7, УТ-8 и дома пр.Авиаконструкторов, 37 корп.1; от дома пр.Авиаконструкторов, д.31 корп.1 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.1, 2; от дома Комендантский пр., 36 корп.2 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.3, Комендантский пр.,34 корп.1 лит.Б, В, 36 корп.3; ул.Шаврова, д.15 (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.6, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 1,879 | 237 034,19 | 78 220,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова (СМР) | Магистральные и распределительные тепловые сети от ТЭЦ ООО "Генерирующая Компания Обуховоэнерго" | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 7,352 | 512 995,87 | 169 288,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 12 | Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д.10, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 1,067 | 256 580,36 | 84 670,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 13 | Реконструкция магистральной тепловой сети по Удельному пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21 (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д.10, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 2,436 | 304 943,28 | 100 630,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 14 | Реконструкция магистральной тепловой сети в квартале 23 Сосновой Поляны (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, Пионерстроя ул., д. 19, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 0,42 | 33 030,00 | 10 898,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 15 | Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-3 в сторону Карельского пер. (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 14, лит. А. | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 0,562 | 113 239,57 | 37 368,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 16 | Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК-9 до ТК-11 (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Лермонтова ул., д. 5, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 0,462 | 21 988,80 | 7 256,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей в Квартал 1 к домам: Волковский пр. 110-144, Стрельбищенская ул, д.1-29 (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 55, корп. 4, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 3,671 | 89 139,80 | 29 416,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 18 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Лермонтова ул., д. 5, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 3,028 | 87 020,40 | 28 716,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 19 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 3,292 | 57 653,64 | 19 025,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей квартал 17, ограниченный пр.Тореза, Институтским пр., 2-ым Муринским пр. (СМР) | Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, к. 2, лит. А | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 3,253 | 120 325,55 | 39 706,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 21 | Реконструкция тепловых сетей в кварталах 169, 170, 176 от станции смешения по адресу Тамбовская ул., д.71-73, лит.Б к домам (СМР) | Тепловые сети от станции смешения по адресу Тамбовская ул., д.71-73, лит.Б | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 4,658 | 109 935,43 | 36 278,00 | ГУП «ТЭК СПб» |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей от ведомственной котельной НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» | Тепловые сети от ведомственной котельной НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» | Линейный объект | Реконструкция | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 5,045 | 337 793,06 | 111 470,00 | ГУП «ТЭК СПб» |

**4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы** |
| **За период реализации программы** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|
| **Всего** | **ПД** | **СМР** | **Всего** | **ПД** | **СМР** | **Всего** | **ПД** | **СМР** | **Всего** | **ПД** | **СМР** | **Всего** | **ПД** | **СМР** | **Всего** | **ПД** | **СМР** |
| **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** | **тыс. ₽** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ИТОГО по субъекту Российской Федерации: | Общая стоимость | 7 491 888,64 | 0,00 | 7 491 888,64 | 2 454 978,66 | 0,00 | 2 454 978,66 | 5 036 909,98 | 0,00 | 5 036 909,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 2 632 963,00 | 0,00 | 2 632 963,00 | 885 218,00 | 0,00 | 885 218,00 | 1 747 745,00 | 0,00 | 1 747 745,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 1 633 397,00 | 0,00 | 1 633 397,00 | 763 374,00 | 0,00 | 763 374,00 | 870 023,00 | 0,00 | 870 023,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 3 225 528,64 | 0,00 | 3 225 528,64 | 806 386,66 | 0,00 | 806 386,66 | 2 419 141,98 | 0,00 | 2 419 141,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»: | Общая стоимость | 2 677 694,00 | 0,00 | 2 677 694,00 | 1 251 430,00 | 0,00 | 1 251 430,00 | 1 426 264,00 | 0,00 | 1 426 264,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 1 044 297,00 | 0,00 | 1 044 297,00 | 488 056,00 | 0,00 | 488 056,00 | 556 241,00 | 0,00 | 556 241,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 1 633 397,00 | 0,00 | 1 633 397,00 | 763 374,00 | 0,00 | 763 374,00 | 870 023,00 | 0,00 | 870 023,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Реконструкция водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского | Общая стоимость | 812 212,00 | 0,00 | 812 212,00 | 349 901,00 | 0,00 | 349 901,00 | 462 311,00 | 0,00 | 462 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 316 762,00 | 0,00 | 316 762,00 | 136 461,00 | 0,00 | 136 461,00 | 180 301,00 | 0,00 | 180 301,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 495 450,00 | 0,00 | 495 450,00 | 213 440,00 | 0,00 | 213 440,00 | 282 010,00 | 0,00 | 282 010,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция водовода по пр. Металлистов от Пискаревского пр. до ш. Революции | Общая стоимость | 494 641,00 | 0,00 | 494 641,00 | 207 813,00 | 0,00 | 207 813,00 | 286 828,00 | 0,00 | 286 828,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 192 909,00 | 0,00 | 192 909,00 | 81 047,00 | 0,00 | 81 047,00 | 111 862,00 | 0,00 | 111 862,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 301 732,00 | 0,00 | 301 732,00 | 126 766,00 | 0,00 | 126 766,00 | 174 966,00 | 0,00 | 174 966,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция водовода по пр. Большевиков от пр. Пятилеток до ул. Новоселов | Общая стоимость | 726 012,00 | 0,00 | 726 012,00 | 307 901,00 | 0,00 | 307 901,00 | 418 111,00 | 0,00 | 418 111,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 283 144,00 | 0,00 | 283 144,00 | 120 081,00 | 0,00 | 120 081,00 | 163 063,00 | 0,00 | 163 063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 442 868,00 | 0,00 | 442 868,00 | 187 820,00 | 0,00 | 187 820,00 | 255 048,00 | 0,00 | 255 048,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петергофское ш. от Доблести ул. до пр. Маршала Жукова Д=1000-1200 мм | Общая стоимость | 415 029,00 | 0,00 | 415 029,00 | 156 015,00 | 0,00 | 156 015,00 | 259 014,00 | 0,00 | 259 014,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 161 860,00 | 0,00 | 161 860,00 | 60 845,00 | 0,00 | 60 845,00 | 101 015,00 | 0,00 | 101 015,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 253 169,00 | 0,00 | 253 169,00 | 95 170,00 | 0,00 | 95 170,00 | 157 999,00 | 0,00 | 157 999,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети Д=300-900 мм с примыкающими домовыми вводами по адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы Трефолева, площадь Стачек | Общая стоимость | 229 800,00 | 0,00 | 229 800,00 | 229 800,00 | 0,00 | 229 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 89 622,00 | 0,00 | 89 622,00 | 89 622,00 | 0,00 | 89 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 140 178,00 | 0,00 | 140 178,00 | 140 178,00 | 0,00 | 140 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»: | Общая стоимость | 4 814 194,64 | 0,00 | 4 814 194,64 | 1 203 548,66 | 0,00 | 1 203 548,66 | 3 610 645,98 | 0,00 | 3 610 645,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 1 588 666,00 | 0,00 | 1 588 666,00 | 397 162,00 | 0,00 | 397 162,00 | 1 191 504,00 | 0,00 | 1 191 504,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 3 225 528,64 | 0,00 | 3 225 528,64 | 806 386,66 | 0,00 | 806 386,66 | 2 419 141,98 | 0,00 | 2 419 141,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция котельной с внешними инженерными сетями по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д.3, литер А | Общая стоимость | 1 722 084,33 | 0,00 | 1 722 084,33 | 430 521,08 | 0,00 | 430 521,08 | 1 291 563,25 | 0,00 | 1 291 563,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 568 286,00 | 0,00 | 568 286,00 | 142 071,00 | 0,00 | 142 071,00 | 426 215,00 | 0,00 | 426 215,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 1 153 798,33 | 0,00 | 1 153 798,34 | 288 450,08 | 0,00 | 288 450,08 | 865 348,25 | 0,00 | 865 348,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9 (СМР) | Общая стоимость | 523 834,26 | 0,00 | 523 834,26 | 130 958,56 | 0,00 | 130 958,56 | 392 875,69 | 0,00 | 392 875,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 172 864,00 | 0,00 | 172 864,00 | 43 216,00 | 0,00 | 43 216,00 | 129 648,00 | 0,00 | 129 648,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 350 970,26 | 0,00 | 350 970,26 | 87 742,56 | 0,00 | 87 742,56 | 263 227,69 | 0,00 | 263 227,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-30М №2, с монтажом системы автоматизации, КИПиА, с обвязкой трубопроводов, арматуры по адресу: п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А. | Общая стоимость | 155 932,56 | 0,00 | 155 932,56 | 38 983,14 | 0,00 | 38 983,14 | 116 949,42 | 0,00 | 116 949,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 51 457,00 | 0,00 | 51 457,00 | 12 864,00 | 0,00 | 12 864,00 | 38 593,00 | 0,00 | 38 593,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 104 475,56 | 0,00 | 104 475,56 | 26 119,14 | 0,00 | 26 119,14 | 78 356,42 | 0,00 | 78 356,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей в Квартале 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3 (СМР) | Общая стоимость | 130 663,54 | 0,00 | 130 663,54 | 32 665,88 | 0,00 | 32 665,88 | 97 997,65 | 0,00 | 97 997,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 43 118,00 | 0,00 | 43 118,00 | 10 779,00 | 0,00 | 10 779,00 | 32 339,00 | 0,00 | 32 339,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 87 545,54 | 0,00 | 87 545,54 | 21 886,88 | 0,00 | 21 886,88 | 65 658,65 | 0,00 | 65 658,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое - от ЦТП по адресу пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, от ЦТП до УТ-7, УТ-8 и дома пр.Авиаконструкторов, 37 корп.1; от дома пр.Авиаконструкторов, д.31 корп.1 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.1, 2; от дома Комендантский пр., 36 корп.2 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.3, Комендантский пр.,34 корп.1 лит.Б, В, 36 корп.3; ул.Шаврова, д.15 (СМР) | Общая стоимость | 237 034,19 | 0,00 | 237 034,19 | 59 258,55 | 0,00 | 59 258,55 | 177 775,64 | 0,00 | 177 775,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 78 220,00 | 0,00 | 78 220,00 | 19 555,00 | 0,00 | 19 555,00 | 58 665,00 | 0,00 | 58 665,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 158 814,19 | 0,00 | 158 814,19 | 39 703,55 | 0,00 | 39 703,55 | 119 110,64 | 0,00 | 119 110,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова (СМР) | Общая стоимость | 512 995,87 | 0,00 | 512 995,87 | 128 248,97 | 0,00 | 128 248,97 | 384 746,90 | 0,00 | 384 746,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 169 288,00 | 0,00 | 169 288,00 | 42 322,00 | 0,00 | 42 322,00 | 126 966,00 | 0,00 | 126 966,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 343 707,87 | 0,00 | 343 707,87 | 85 926,97 | 0,00 | 85 926,97 | 257 780,90 | 0,00 | 257 780,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 (СМР) | Общая стоимость | 256 580,36 | 0,00 | 256 580,36 | 64 145,09 | 0,00 | 64 145,09 | 192 435,27 | 0,00 | 192 435,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 84 670,00 | 0,00 | 84 670,00 | 21 167,00 | 0,00 | 21 167,00 | 63 503,00 | 0,00 | 63 503,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 171 910,36 | 0,00 | 171 910,36 | 42 978,09 | 0,00 | 42 978,09 | 128 932,27 | 0,00 | 128 932,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Реконструкция магистральной тепловой сети по Удельному пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21 (СМР) | Общая стоимость | 304 943,28 | 0,00 | 304 943,28 | 76 235,82 | 0,00 | 76 235,82 | 228 707,46 | 0,00 | 228 707,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 100 630,00 | 0,00 | 100 630,00 | 25 157,00 | 0,00 | 25 157,00 | 75 473,00 | 0,00 | 75 473,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 204 313,28 | 0,00 | 204 313,28 | 51 078,82 | 0,00 | 51 078,82 | 153 234,46 | 0,00 | 153 234,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Реконструкция магистральной тепловой сети в квартале 23 Сосновой Поляны (СМР) | Общая стоимость | 33 030,00 | 0,00 | 33 030,00 | 8 257,50 | 0,00 | 8 257,50 | 24 772,50 | 0,00 | 24 772,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 10 898,00 | 0,00 | 10 898,00 | 2 724,00 | 0,00 | 2 724,00 | 8 174,00 | 0,00 | 8 174,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 22 132,00 | 0,00 | 22 132,00 | 5 533,50 | 0,00 | 5 533,50 | 16 598,50 | 0,00 | 16 598,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-3 в сторону Карельского пер. (СМР) | Общая стоимость | 113 239,57 | 0,00 | 113 239,57 | 28 309,89 | 0,00 | 28 309,89 | 84 929,68 | 0,00 | 84 929,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 37 368,00 | 0,00 | 37 368,00 | 9 342,00 | 0,00 | 9 342,00 | 28 026,00 | 0,00 | 28 026,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 75 871,57 | 0,00 | 75 871,57 | 18 967,89 | 0,00 | 18 967,89 | 56 903,68 | 0,00 | 56 903,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК-9 до ТК-11 (СМР) | Общая стоимость | 21 988,80 | 0,00 | 21 988,80 | 5 497,20 | 0,00 | 5 497,20 | 16 491,60 | 0,00 | 16 491,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 7 256,00 | 0,00 | 7 256,00 | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 5 442,00 | 0,00 | 5 442,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 14 732,80 | 0,00 | 14 732,80 | 3 683,20 | 0,00 | 3 683,20 | 11 049,60 | 0,00 | 11 049,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей в Квартал 1 к домам: Волковский пр. 110-144, Стрельбищенская ул, д.1-29 (СМР) | Общая стоимость | 89 139,80 | 0,00 | 89 139,80 | 22 284,95 | 0,00 | 22 284,95 | 66 854,85 | 0,00 | 66 854,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 29 416,00 | 0,00 | 29 416,00 | 7 354,00 | 0,00 | 7 354,00 | 22 062,00 | 0,00 | 22 062,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 59 723,80 | 0,00 | 59 723,80 | 14 930,95 | 0,00 | 14 930,95 | 44 792,85 | 0,00 | 44 792,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А (СМР) | Общая стоимость | 87 020,40 | 0,00 | 87 020,40 | 21 755,10 | 0,00 | 21 755,10 | 65 265,30 | 0,00 | 65 265,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 28 716,00 | 0,00 | 28 716,00 | 7 179,00 | 0,00 | 7 179,00 | 21 537,00 | 0,00 | 21 537,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 58 304,40 | 0,00 | 58 304,40 | 14 576,10 | 0,00 | 14 576,10 | 43 728,30 | 0,00 | 43 728,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко (СМР) | Общая стоимость | 57 653,64 | 0,00 | 57 653,64 | 14 413,41 | 0,00 | 14 413,41 | 43 240,23 | 0,00 | 43 240,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 19 025,00 | 0,00 | 19 025,00 | 4 756,00 | 0,00 | 4 756,00 | 14 269,00 | 0,00 | 14 269,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 38 628,64 | 0,00 | 38 628,64 | 9 657,41 | 0,00 | 9 657,41 | 28 971,23 | 0,00 | 28 971,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей квартал 17, ограниченный пр.Тореза, Институтским пр., 2-ым Муринским пр. (СМР) | Общая стоимость | 120 325,55 | 0,00 | 120 325,55 | 30 081,39 | 0,00 | 30 081,39 | 90 244,16 | 0,00 | 90 244,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 39 706,00 | 0,00 | 39 706,00 | 9 926,00 | 0,00 | 9 926,00 | 29 780,00 | 0,00 | 29 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 80 619,55 | 0,00 | 80 619,55 | 20 155,39 | 0,00 | 20 155,39 | 60 464,16 | 0,00 | 60 464,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Реконструкция тепловых сетей в кварталах 169, 170, 176 от станции смешения по адресу Тамбовская ул., д.71-73, лит.Б к домам (СМР) | Общая стоимость | 109 935,43 | 0,00 | 109 935,43 | 27 483,86 | 0,00 | 27 483,86 | 82 451,57 | 0,00 | 82 451,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 36 278,00 | 0,00 | 36 278,00 | 9 069,00 | 0,00 | 9 069,00 | 27 209,00 | 0,00 | 27 209,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 73 657,43 | 0,00 | 73 657,43 | 18 414,86 | 0,00 | 18 414,86 | 55 242,57 | 0,00 | 55 242,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей от ведомственной котельной НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» | Общая стоимость | 337 793,06 | 0,00 | 337 793,06 | 84 448,27 | 0,00 | 84 448,27 | 253 344,79 | 0,00 | 253 344,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | СФ | 111 470,00 | 0,00 | 111 470,00 | 27 867,00 | 0,00 | 27 867,00 | 83 603,00 | 0,00 | 83 603,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | 226 323,06 | 0,00 | 226 323,06 | 56 581,27 | 0,00 | 56 581,27 | 169 741,79 | 0,00 | 169 741,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**5. ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**при реализации региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга
на период 2023-2027 годов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Протяженность замены инженерных сетей** | **Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг** |
| **ВСЕГО** | **График достижения целевого показателя**  | **ВСЕГО** | **График достижения целевого показателя**  |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **км** | **км** | **км** | **км** | **км** | **км** | **человек** | **человек** | **человек** | **человек** | **человек** | **человек** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по субъекту Российской Федерации | 46,9 | 1,2 | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 938000 | 32000 | 906000 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение» | 9,0 | 1,2 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 32000 | 668000 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение» | 37,9 | 0 | 37,9 | 0 | 0 | 0 | 238000 | 0 | 238000 | 0 | 0 | 0 |

**6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга
на период 2023-2027 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Дата заключения контракта на выполнение проектных работ** | **Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ** | **Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию** | **Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту** | **Дата завершения работ** | **Дата ввода объекта в эксплуатацию** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского | 06.2019 | - | 12.2020 | 10.2022 | 12.2024 | 12.2024 |
| 2 | Реконструкция водовода по пр. Металлистов от Пискаревского пр. до ш. Революции | 06.2019 | - | 08.2021 | 10.2022 | 12.2024 | 12.2024 |
| 3 | Реконструкция водовода по пр. Большевиков от пр. Пятилеток до ул. Новоселов | 04.2019 | - | 12.2020 | 10.2022 | 12.2024 | 12.2024 |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петергофское ш. от Доблести ул. до пр. Маршала Жукова Д=1000-1200 мм | 06.2019 | - | 05.2021 | 09.2022 | 12.2024 | 12.2024 |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети Д=300-900 мм с примыкающими домовыми вводами по адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы Трефолева, площадь Стачек | 04.2013 | - | 09.2018 | 06.2021 | 12.2023 | 12.2023 |
| 6 | Реконструкция котельной с внешними инженерными сетями по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Богайчука, д.3, литер А | 10.2019 | - | 10.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 7 | Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9 (СМР) | - | - | не требуется | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 8 | Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-30М №2, с монтажом системы автоматизации, КИПиА, с обвязкой трубопроводов, арматуры по адресу: п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А. | - | - | не требуется | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей в Квартале 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3 (СМР) | 01.2018 | - | 07.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое - от ЦТП по адресу пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, от ЦТП до УТ-7, УТ-8 и дома пр.Авиаконструкторов, 37 корп.1; от дома пр.Авиаконструкторов, д.31 корп.1 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.1, 2; от дома Комендантский пр., 36 корп.2 до домов: пр.Авиаконструкторов, 29 корп.3, Комендантский пр.,34 корп.1 лит.Б, В, 36 корп.3; ул.Шаврова, д.15 (СМР) | 08.2020 | - | 01.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова (СМР) | 08.2020 | - | 10.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 12 | Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 (СМР) | 07.2018 | - | 08.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 13 | Реконструкция магистральной тепловой сети по Удельному пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21 (СМР) | 07.2018 | - | 12.2021 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 14 | Реконструкция магистральной тепловой сети в квартале 23 Сосновой Поляны (СМР) | 06.2021 | - | 12.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 15 | Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-3 в сторону Карельского пер. (СМР) | 03.2020 | - | 01.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 16 | Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК-9 до ТК-11 (СМР) | 07.2021 | - | 02.2023 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей в Квартал 1 к домам: Волковский пр. 110-144, Стрельбищенская ул, д.1-29 (СМР) | 06.2021 | - | 02.2023 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 18 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А (СМР) | 07.2021 | - | 09.2023 | 09.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 19 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко (СМР) | 04.2021 | - | 12.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей квартал 17, ограниченный пр.Тореза, Институтским пр., 2-ым Муринским пр. (СМР) | 04.2020 | - | 04.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 21 | Реконструкция тепловых сетей в кварталах 169, 170, 176 от станции смешения по адресу Тамбовская ул., д.71-73, лит.Б к домам (СМР) | 12.2020 | - | 04.2023 | 04.2023 | 12.2024 | 12.2024 |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей от ведомственной котельной НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» | 07.2020 | - | 11.2022 | 02.2023 | 12.2024 | 12.2024 |

Принятые сокращения:

БС – средства бюджета субъекта Российской Федерации

ВБ – внебюджетные источники финансирования

ГУП - государственное унитарное предприятие

Ду – диаметр условного прохода

МБ – средства бюджета муниципального образования

НАО - непубличное акционерное общество

ООО - общество с ограниченной ответственностью

ПД – проектная документация

СМР – строительно-монтажные работы

СФ – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

Вице-губернатор

Санкт-Петербурга С.Г.Дрегваль

Председатель

Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению С.Д.Протасов

Начальник

Юридического отдела

Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению К.С.Соколов