Приложение   
к постановлению  
Правительства Санкт-Петербурга   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап) в 2022-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта  и сферы | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта, создание которого планируется в рамках реализации проекта / форма собственности на объект | Срок реализации проекта | | Виды работ  и источники финансирования проекта (с НДС), руб. | | Стоимость проекта (с НДС), руб. | в том числе по годам: | | |
| Начало | Год ввода объекта в эксплуата-цию | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Проект «Строительство второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап)» в сфере водоотведения | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | Проектирование и строительство второй нитки Главного канализационного коллектора от ГНС ССА до шахты № 404 | Вторая нитка Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга.  Форма собственности:  собственность Санкт-Петербурга, хозяйственное ведение – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 07/ 2022 | 12/ 2024 | ИТОГО, в том числе  по видам работ: | | 9 551 968 059,24 | - | 8 046 351 760,03 | 1 505 616 299,21 |
| Проведение технологического и ценового аудита | | - | - | - | - |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | | 201 918 743,42 | - | 201 918 743,42 | - |
| Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | | 9 350 049 315,82 | - | 7 844 433 016,61 | 1 505 616 299,21 |
| по источникам финансирования | | 9 551 968 059,24 | - | 8 046 351 760,03 | 1 505 616 299,21 |
| Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | | 6 599 763 000,00 | - | 6 599 763 000,00 | - |
| Средства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», всего | | 2 952 205 059,24 | - | 1 446 588 760,03 | 1 505 616 299,21 |
| в том числе: | собственные средства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 2 952 205 059,24 | - | 1 446 588 760,03 | 1 505 616 299,21 |
| средства кредитных организаций | - | - | - | - |
| средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
| средства бюджета Санкт-Петербурга | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - |

Принятые сокращения:

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

ГНС ССА - главная насосная станция Северной станции аэрации

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»

ФНБ – Фонд национального благосостояния

Фонд ЖКХ – государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Вице-губернатор

Санкт-Петербурга С.Г.Дрегваль

Председатель

Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению С.Д.Протасов

Начальник

Юридического отдела

Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению К.С.Соколов