ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____ _____________							№ ___________

О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 552, от 15.12.2022 № 1228

Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» (далее – постановление № 552) следующие изменения:

- 1.1. Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | 10 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Всего: 2 046 792 648,8 тыс. руб., из них: бюджет Санкт-Петербурга, итого: 1 629 418 952,9 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 262 195 038,9 тыс. руб.; 2024 год – 267 392 650,3 тыс. руб.; 2025 год – 258 315 326,0 тыс. руб.; 2026 год – 276 969 452,8 тыс. руб.; 2027 год – 279 238 561,0 тыс. руб.; 2028 год – 285 307 924,0 тыс. руб., федеральный бюджет, итого: 10 903 522,6 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 8 903 522,6 тыс. руб.; 2024 год – 1 000 000,0 тыс. руб.; 2025 год – 1 000 000,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб., в том числе на реализацию региональных проектов – 4 381 953,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 2 381 953,7 тыс. руб.; 2024 год – 1 000 000,0 тыс. руб.; 2025 год – 1 000 000,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства*, итого: 406 470 173,3 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 51 424 407,2 тыс. руб.; 2024 год – 55 424 891,2 тыс. руб.; 2025 год – 65 353 656,7 тыс. руб.; 2026 год – 75 095 678,8 тыс. руб.; 2027 год – 78 412 288,4 тыс. руб.; 2028 год – 80 759 251,0 тыс.руб. | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.2. Пункт 1 подраздела 7.1 раздела 7 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | 1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расходы развития | 81 196 518,5 | 88 383 557,4 | 78 608 538,0 | 93 979 322,3 | 95 771 072,8 | 88 510 111,9 | 526 449 120,9 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 81 196 518,5 | 88 383 557,4 | 78 608 538,0 | 93 979 322,3 | 95 771 072,8 | 88 510 111,9 | 526 449 120,9 |  |
|  |  |  |  | Процессная часть | Текущие расходы | 180 998 520,4 | 179 009 092,9 | 179 706 788,0 | 182 990 130,5 | 183 467 488,2 | 196 797 812,1 | 1 102 969 832,0 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 262 195 038,9 | 267 392 650,3 | 258 315 326,0 | 276 969 452,8 | 279 238 561,0 | 285 307 924,0 | 1 629 418 952,9 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Расходы развития | 7 733 609,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 733 609,7 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 8 733 609,7 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 733 609,7 |  |
|  |  |  |  | Процессная часть | Текущие расходы | 169 912,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 912,9 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 8 903 522,6 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 903 522,6 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Расходы развития | 14 169 843,4 | 17 171 513,5 | 19 538 593,3 | 20 883 933,5 | 20 582 373,5 | 22 907 547,1 | 115 253 804,3 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 14 169 843,4 | 17 171 513,5 | 19 538 593,3 | 20 883 933,5 | 20 582 373,5 | 22 907 547,1 | 115 253 804,3 |  |
|  |  |  |  | Процессная часть | Текущие расходы | 37 254 563,8 | 38 253 377,7 | 45 815 063,4 | 54 211 745,3 | 57 829 914,9 | 57 851 703,9 | 291 216 369,0 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 51 424 407,2 | 55 424 891,2 | 65 353 656,7 | 75 095 678,8 | 78 412 288,4 | 80 759 251,0 | 406 470 173,3 |  |
|  |  | ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы |  | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |  |
|  |  |  |  | Расходы развития |  | 103 099 971,6 | 105 555 070,9 | 98 147 131,3 | 114 863 255,8 | 116 353 446,3 | 111 417 659,0 | 649 436 534,9 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 104 099 971,6 | 106 555 070,9 | 99 147 131,3 | 114 863 255,8 | 116 353 446,3 | 111 417 659,0 | 652 436 534,9 |  |
|  |  |  | Процессная часть | Текущие расходы |  | 218 422 997,1 | 217 262 470,6 | 225 521 851,4 | 237 201 875,8 | 241 297 403,1 | 254 649 516,0 | 1 394 356 113,9 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  | 322 522 968,7 | 323 817 541,5 | 324 668 982,7 | 352 065 131,6 | 357 650 849,4 | 366 067 175,0 | 2 046 792 648,8 |  |

- 1.3. Пункт 5 подраздела 7.1 раздела 7 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | 5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расходы развития | 4 700 989,8 | 6 882 536,6 | 6 585 064,7 | 23 672 861,7 | 3 208 233,2 | 6 126 523,5 | 51 176 209,5 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 4 700 989,8 | 6 882 536,6 | 6 585 064,7 | 23 672 861,7 | 3 208 233,2 | 6 126 523,5 | 51 176 209,5 |  |
|  |  |  |  | Процессная часть | Текущие расходы | 87 623 531,9 | 80 423 321,7 | 77 719 148,1 | 77 475 170,9 | 73 242 665,3 | 86 235 198,4 | 482 719 036,3 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 92 324 521,7 | 87 305 858,3 | 84 304 212,8 | 101 148 032,6 | 76 450 898,5 | 92 361 721,9 | 533 895 245,8 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Расходы развития | 3 715 565,8 | 5 762 618,0 | 6 674 352,0 | 7 960 892,2 | 7 536 332,2 | 9 743 905,8 | 41 393 666,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 3 715 565,8 | 5 762 618,0 | 6 674 352,0 | 7 960 892,2 | 7 536 332,2 | 9 743 905,8 | 41 393 666,0 |  |
|  |  |  |  | Процессная часть | Текущие расходы | 20 432 355,1 | 20 795 017,0 | 27 763 255,8 | 34 805 874,3 | 37 069 612,6 | 35 664 051,7 | 176 530 166,5 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 24 147 920,9 | 26 557 635,0 | 34 437 607,8 | 42 766 766,5 | 44 605 944,8 | 45 407 957,5 | 217 923 832,5 |  |
|  |  | ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Расходы развития |  | 8 416 555,6 | 12 645 154,6 | 13 259 416,7 | 31 633 753,9 | 10 744 565,4 | 15 870 429,3 | 92 569 875,5 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 8 416 555,6 | 12 645 154,6 | 13 259 416,7 | 31 633 753,9 | 10 744 565,4 | 15 870 429,3 | 92 569 875,5 |  |
|  |  |  | Процессная часть | Текущие расходы |  | 108 055 887,0 | 101 218 338,7 | 105 482 403,9 | 112 281 045,2 | 110 312 277,9 | 121 899 250,1 | 659 249 202,8 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  | 116 472 442,6 | 113 863 493,3 | 118 741 820,6 | 143 914 799,1 | 121 056 843,3 | 137 769 679,4 | 751 819 078,3 |  |

- 1.4. Пункты 1 и 1.2 подраздела 7.3 раздела 7 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | 1 | Комитет по транспорту | Бюджет Санкт-Петербурга | 138 482 336,2 | 135 864 989,9 | 132 751 788,9 | 152 223 405,8 | 130 498 845,6 | 151 072 583,4 | 840 893 949,8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 138 482 336,2 | 135 864 989,9 | 132 751 788,9 | 152 223 405,8 | 130 498 845,6 | 151 072 583,4 | 840 893 949,8 |  |  |
|  | 1.2 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 92 324 521,7 | 87 305 858,3 | 84 294 212,8 | 100 863 134,5 | 76 450 898,5 | 92 361 721,9 | 533 600 347,7 | ». |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 92 324 521,7 | 87 305 858,3 | 84 294 212,8 | 100 863 134,5 | 76 450 898,5 | 92 361 721,9 | 533 600 347,7 |  |  |

- 1.5. Пункт 6 подраздела 11.1 раздела 11 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 4 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Всего: 751 819 078,3 тыс.руб., из них: бюджет Санкт-Петербурга, итого: 533 895 245,8 тыс.руб., в том числе: 2023 год – 92 324 521,7 тыс.руб.; 2024 год – 87 305 858,3 тыс.руб.; 2025 год – 84 304 212,8 тыс.руб.; 2026 год – 101 148 032,6 тыс.руб.; 2027 год – 76 450 898,5 тыс.руб.; 2028 год – 92 361 721,9 тыс.руб., внебюджетные средства* итого: 217 923 832,5 тыс.руб., в том числе: 2023 год – 24 147 920,9 тыс.руб.; 2024 год – 26 557 635,0 тыс.руб.; 2025 год – 34 437 607,8 тыс.руб.; 2026 год – 42 766 766,5 тыс.руб.; 2027 год – 44 605 944,8 тыс.руб.; 2028 год – 45 407 957,5 тыс.руб. | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.6. Пункт 5 таблицы подраздела 11.3.1 раздела 11 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | 5 | Строительство нового автобусного парка в производственной зоне «Ржевка» | Комитет по транспорту |  | ПИР | 2021-2023 | 174 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 24 059,1 | - | - | - | - | - | 24 059,1 | Индикатор 4.2 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2023-2026 | 13 754 957,5 |  | 1 615 983,0 | 2 154 300,9 | 2 164 255,9 | 7 820 417,7 | - | - | 13 754 957,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2021-2026 | 13 928 957,5‬ |  | 1 640 042,1 | 2 154 300,9 | 2 164 255,9 | 7 820 417,7 | - | - | 13 779 016,6‬ |  |  |

1.7. Пункты 6 - 8 таблицы подраздела 11.3.1 раздела 11 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | 6 | Реконструкция здания диспетчерской станции по адресу: Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.33, литера А | Комитет по транспорту |  | ПИР | 2022-2023 | 2 184,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 487,8 | - | - | - | - | - | 1 487,8 | Индикатор 4.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2024 | 17 577,9 |  | - | 17 577,9 | - | - | - | - | 17 577,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2024 | 19 762,6 |  | 1 487,8 | 17 577,9 | - | - | - | - | 19 065,7 |  |  |
|  | 7 | Строительство здания депо в ОСП «Троллейбусный парк № 1» под нужды наземного электрического транспорта, в том числе с увеличенным автономным ходом, по адресу: Санкт-Петербург, Сызранская ул., д.15, литера Ж | Комитет по транспорту |  | ПИР | 2022-2023 | 70 394,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 69 789,4 | - | - | - | - | - | 69 789,4 | Индикатор 4.1 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2024-2025 | 1 268 598,4 |  | - | 664 441,5 | 604 157,1 | - | - | - | 1 268 598,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2025 | 1 338 992,7‬ |  | 69 789,4 | 664 441,5 | 604 157,1 | - | - | - | 1 338 388,0 |  |  |
|  | 8 | Строительство трамвайного парка под нужды электрического наземного транспорта по адресу: Санкт-Петербург, пос.Шушары, Софийская ул., земельный участок 17 Б | Комитет по транспорту |  | ПИР | 2022-2024 | 137 062,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 66 553,9 | 70 498,8 | - | - | - | - | 137 052,7 | Индикатор 4.1 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2025-2026 | 6 200 000,0 |  | - | - | 511 408,2 | 5 683 728,3 | - | - | 6 195 136,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2026 | 6 337 062,7 |  | 66 553,9 | 70 498,8 | 511 408,2 | 5 683 728,3 | - | - | 6 332 189,2 |  | ». |

1.8. Пункт 11 таблицы подраздела 11.3.1 раздела 11 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | 11 | Строительно-монтажные работы по реконструкции (приспособлению объектов культурного наследия для современного использования) зданий депо в ОСП «Трамвайный парк №3» по адресу: Санкт-Петербург, Б.Посадская ул., д.24/2, литера С (инв. №13011002), литера П (инв. №13011001) | Комитет по транспорту |  | СМР | 2024-2026 | 6 198 669,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 250 000,0 | 350 000,0 | 5 598 669,3 | - | - | 6 198 669,3 | Индикатор 4.1 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.9. Строки «ИТОГО прочие расходы развития», «ВСЕГО проектная часть подпрограммы 4» подраздела 11.3.1 раздела 11 приложения к постановлению № 552 изложить в следующей редакции:

| « | ИТОГО прочие расходы развития |  | 8 416 555,6 | 12 645 154,6 | 13 259 416,7 | 31 633 753,9 | 10 744 565,4 | 15 870 429,3 | 92 569 875,5 | Х | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО проектная часть подпрограммы 4 |  | 8 416 555,6 | 12 645 154,6 | 13 259 416,7 | 31 633 753,9 | 10 744 565,4 | 15 870 429,3 | 92 569 875,5 | Х |  |

2. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 
«О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и(или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии 
с Адресной инвестиционной программой на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов» (далее – постановление № 1228) следующие изменения:

2.1. В приложении к постановлению № 1228:

2.1.1. После позиции:

| « | РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, РАБОТАЮЩЕГО НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ, В АВТОБУСНОМ ПАРКЕ № 5 ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, Д. 108 | 0540060520 | КИРОВСКИЙ | 2023-2024 | 1 031 085,9 | 0,0 | 10 826,4 | 1 020 259,5 | 0,0 | 0,0 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

дополнить позицией следующего содержания:

| « | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО АВТОБУСНОГО ПАРКА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЕ «РЖЕВКА» | 0540060520 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2023-2026 | 13 754 957,5 | 0,0 | 1 615 983,0 | 2 154 300,9 | 2 164 255,9 | 7 820 417,7 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.2. Позицию

| « | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ |  | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2023 |  |  | 380,2 | 0,0 | 0,0 |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| « | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ |  | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2021-2023 |  |  | 25 546,9 | 0,0 | 0,0 |  | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.3. После позиции

| « | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СТАНЦИИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 33, ЛИТ. А | 0540060520 | МОСКОВСКИЙ | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

дополнить позицией следующего содержания:

| « | ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО АВТОБУСНОГО ПАРКА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЕ «РЖЕВКА» | 0540060520 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.4. Позицию

| « | ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ | 0540060520 |  |  |  |  | 1 641 159,7 | 3 106 985,7 | 4 708 305,5 |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции

| « | ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ | 0540060520 |  |  |  |  | 10,0 | 952 684,8 | 2 544 049,6 |  | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Полякова К.В.

Губернатор

Санкт-Петербурга                                                       	                  		     А.Д.Беглов