Приложение

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга,  
отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189   
«Об утверждении правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов   
на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации   
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение   
о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наимено вание муници пального образова ния** | **Наимено вание инвестици онного проекта** | **Наимено вание инфра структур ного проекта** | **Наимено вание объекта инфра структуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта** | **Вид инфра струк туры** | **Виды работ** | **Сроки реализации** | | **Источники финансирования** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе:** | | | | | | | | | |
| **ИБК** | **в том числе:** | | | | | | **Консо лидированный региональный бюджет** | **Внебюджет ные источники** |
| **Дата нача ла** | **Дата завершения** | **в 2021 году** | **в 2022 году** | **в 2023 году** | **в 2024 году** | **в 2025 году** | **после 2025 года** |
| **тыс.руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Транспорт ная развязка автомобиль ной дороги «Западный скоростной диаметр»  в районе Шкиперско го протока | Транспорт ная развязка автомобиль ной дороги «Западный скоростной диаметр»  в районе Шкиперско го протока | Строитель ство транспорт ной развязки и реконструкция улицы Шкиперского протока | Транс портная инфраструктура | Строи тельство | III квартал 2021 г. | IV квартал 2024 г. | 12 990 139,40 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943 834,90 | 2 546 304,50 |
| 2 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Подключе ние Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей)  к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспорт ной развязки с Витебским проспектом | Подключе ние Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей)  к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспорт ной развязки с Витебским проспектом | Подготовка территории строительства/ Магист ральная дорога скоростно го движе ния/2,6 км | Транс портная инфраструктура | Строи тельство | IV квартал 2020 г. | IV квартал 2024 г. | 13 281 430,70 | 2 382 421,50 | 0,00 | 843 019,60 | 1 539 401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 899 009,20 | 0,00 |
| Основные работы/Магистраль ная дорога скоростно го движе ния/2,6 км | I квартал 2021 г. | IV квартал 2024 г. | 42 814 008,40 | 7 617 578,50 | 0,00 | 4 156 980,40 | 3 460 598,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 137 207,00 | 11 059 222,90 |
| 3 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Приобрете ние трамвай ных вагонов для Санкт-Петербург ского госу дарственного унитарного предприятия городского электричес кого транс порта в целях обнов ления парка подвижного состава | Приобрете ние трамвай ных вагонов для Санкт-Петербург ского госу дарственного унитарного предприятия городского электричес кого транс порта в целях обнов ления парка подвижного состава | Подвиж ный состав/77 трамвай ных вагонов | Транс портная инфраструктура | Приобретение подвижно го состава городского транспорта общего пользова ния | II квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | 11 669 845,70 | 11 636 722,60 | 0,00 | 4 669 647,50 | 6 967 075,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 123,10 | 0,00 |
| Подвиж ный состав/54 трамвай ных вагона | II квартал 2022 г. | IV квартал 2024 г. | 12 850 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 319,30 |
| 4 | город федерального значения Санкт-Петербург | Строитель ство Красносельско-Калинин ской линии от станции «Казаковс кая» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красно сельское», включая проектирование (стадия РД).  Участок от станции «Казаков ская»  до станции «Путиловс кая» | Строитель ство Красносельско-Калинин ской линии от станции «Казаковс кая» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красно сельское», включая проектирование (стадия РД).  Участок от станции «Казаков ская»  до станции «Путиловс кая» | Высокоскоростной внеулич ный городской транспорт общего пользова ния/  Красносельско-Калининс кая линия/ 2 станции глубокого заложения, 2 вестибю ля, 2 нак лонных хода,  1 переса дочный узел | Транс портная инфраструктура | Станцион ный комп лекс стан ции «Пути ловская» | I квартал 2022 г. | IV квартал 2024 г. | 6 634 410,75 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 410,75 |
| Строительство адми нистративного зда ния совме щенного с вестибю лем стан ции «Каза ковская» («Юго-Западная») | I квартал 2024 г. | III квартал 2025 г. | 3 992 936,79 | 1 764 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 949,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 987,79 |
| Строительство основ ных и внут ренних кон струкций подходных выработок и наклон ных ходов станций «Путилов ская» и «Казаковс кая» («Юго-За падная»), обеспече ние инже нерными сетями, оборудованием  в целом  по объекту | I квартал 2023 г. | IV квартал 2024 г. | 14 003 477,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 926,10 | 1 902 551,46 |
| 5 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Строитель ство Лахтинско-Правобережной линии метрополи тена от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от станции «Спасская» до станции «Большой проспект») | Строитель ство Лахтинско-Правобережной линии метрополи тена от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от станции «Спасская» до станции «Большой проспект») | Высокоскоростной внеулич ный город ской транс порт обще го пользова ния/Лахтинско-Право бережная линия/ 2 станции глубокого заложения  (1 на про ход),  1 вести бюль,  1 наклон ный ход | Транспортная инфраструктура | Строительство основных и внутрен них кон струкций подходных выработок и наклон ного хода станции «Горный институт», обеспече ние инже нерными сетями, оборудованием  в целом  по объекту | I квартал 2023 г. | IV квартал 2024 г. | 8 766 617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 901 670,20 | 864 947,60 |
| Строительство вестибюля станции «Горный институт» | I квартал 2024 г. | IV квартал 2024 г. | 2 627 688,40 | 1 746 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 370,40 |